## Slide 1: Visualisierungen für IT-Konsolidierungsprojekte
ISB AG Karlsruhe – Abteilung eGovernment

## Slide 2: Was ist IT-Konsolidierung und warum relevant?
IT-Konsolidierung ist die „Verschlankung“ von IT-Systemen
Ineffizienz eliminieren
Redundanzen reduzieren
Sicherheitslücken vermeiden bzw. zu schließen
Entstehung der Entscheidung für Konsolidierung
bietet strategischen Nutzen für das Unternehmen
wurde von der Unternehmensleitung gewünscht
Geschäftswert bzw. Betriebskosten werden optimiert
Zuordnung von Geschäftsprozessen (könnten zu Outsourcing führen)
Probleme
Identifikation der Technologien (Hintergrund)
Datenbeschaffung Zeitaufwendig (fast nie vollständig möglich)

## Slide 3: Vorteile durch EA-Visualisierung
Um die vielfältigen Verbindungen und Zusammenhänge erfassen und darstellen zu können, bieten sich Visualisierungen an
Mit einer grafischen Veranschaulichung lassen sich nämlich
komplexe Informationen erläutern und analysieren,
die Stakeholder einfacher ins Boot holen und
die Zusammenhänge transparenter darstellen.

## Slide 4: Vorgehen Thesis
Datenmodell
Graph-Datenbank mit Neo4j und Visual Studio Code (JavaScript, Cypher)
GitHub (Repository)
Excel-Daten (Import-Datei Eclipse)
Visualisierungen

## Slide 5
Technologie
Informations-system
Tech.Code
Organisations-einheit
Orga.Code
Person
verantwortlich
Eingesetzt in
verwendet_Technologie
Informations-system
Tech.Code
verwendet
Attribut
Knoten
Name der Relation
Legende:
Anzahl Anwender
besitzt
Fachlicher Prozess
Standard
Standort
verwendet_Standard
integriert
liegt_am
gehoert_zu

## Slide 6: Vorgehen Thesis
 Bild von Neo4j und vom Code

## Slide 11: Vorgehen mit ISB Betreuer
Theorie besprechen
Präsentation des aktuellen Standes
Brainstorming weiterer Schritte
Lösungsfindung bei Problemen

## Slide 12: Recherchephase
Recherche in Büchern
Strategisches Management der IT-Landschaft [Inge Hanschke]
EAM – Enterprise Architecture Management + EAM Grundlagen + Best-Practice Visualisierungen
Interactive Data Visualization for the Web [Scott Murray]
Code – D3, JavaScript, CSS
Storytelling with data [cole nussbaumer knaflic]
Graphen, Visualisierungen
ArchiMate 2 Certification Study Guide [Andrew Josey & Bill Estrem]
Enterprise Architecture, UML
Recherche im Internet
Sebis (TU München)
Tutorials von D3js, Neo4j und Cypher
eBook
D3js

## Slide 13: Ziel
Werkzeug für Verschlankung der IT erstellen
Unterstützung bei Entscheidungsfindung  dient als Entscheidungsgrundlage

## Slide 14: Machbarkeitsanalyse & Risikomanagement
(Stand Oktober 2019)

## Slide 15
Nr. | Beschreibung | Eintrittswahrscheinlichkeit |  | Auswirkung auf Projekt |  | Maßnahmen | Restrisiken
1 | Zeitplanung: durch Abhängigkeiten zu anderen Personen z.B. Datenbeschaffung von Betreuer ISB oder Präsentationstermine bzw. Bearbeitung von Dokumenten durch Betreuer HFU ändert sich Zeitplan dramatisch | Hoch | 60 % | Hoch | 100 % | Realistischer Zeitplan mit Puffer erstellen und rechtzeitig mit betroffenen Personen in Kontakt treten – klar Kommunizieren was ich von ihnen benötige und herausfinden was von mir benötigt wird  ggf. Zeitplan aktualisieren | 
2 | Datenpflege: Daten werden falsch geändert und weiterverarbeitet  führt zu falschen Ergebnissen der Arbeit | Hoch | 65 % | Hoch | 100 % | Bei wichtigen Veränderungen oder Meilensteinen zusätzliche Prüfung durch Betreuer ISB veranlassen | 
3 | Studentin hat zu wenig Kenntnisse mit der zu verwendeten Software | Hoch | 60 % | Hoch | 70 % | Unterstützung und Ratschläge von Betreuer, welche Software einfach und geeignet ist. Stetige und intensive Einarbeitung in Software und Thematik | 
4 | Zeitplanung: Zeitplan wurde falsch geplant oder unterschätzt | Hoch | 75 % | Hoch | 100 % | Regelmäßige Prüfung des Zeitplans. Zusätzlich überwacht Betreuer HFU die zu leistende Arbeit und schätzt diese auch ein. | 
5 | Zeitplanung: Einer der Betreuer hat nachträgliche Änderungswünsche | Hoch | 70 % | Hoch | 60 % | Wenn zu aufwendig und zeitlich kaum umsetzbar, dann nicht zustimmen | 
6 | Datenbeschaffung: Daten können nicht beschafft werden | Niedrig | 10 % | Hoch | 80 % | Regelmäßiges Nachhaken beim Betreuer ISB und zur Not selbst fiktive Daten generieren | 
7 | Betreuer ISB prüft technischen Inhalt oder Stimmigkeit nicht auf Richtigkeit, da keine Zeit | Niedrig | 10 % | Hoch | 45 % | Persönliches Treffen vereinbaren und Problem/Unklarheit vortragen oder bis zum wöchentlichen Treffen warten | 
8 | Datensicherung: Daten, technischer Fortschritt oder schriftlicher Teil gehen verloren | Niedrig | 10 % | Hoch | 75 % | Regelmäßig Back-ups machen und technischer Inhalt im Repository sichern | 
9 | Studentin ist krank | Niedrig | 5 % | Hoch | 35 % | Ausreichend Puffer einplanen und ggf. Zeitplan anpassen | 
10 | Studentin prüft Inhalt nicht ausreichend auf Richtigkeit, da kein Knowhow | Niedrig | 20 % | Hoch | 50 % | Regelmäßige Prüfung durch Studentin und bei wöchentlichen Treffen mit Betreuer ISB besprechen | 
11 | Hardware: PC geht kaputt oder verloren | Niedrig | 5 % | Niedrig | 15 % | Regelmäßig Datensicherung in Cloud, um von anderen Geräten auf Daten und Inhalt zugreifen zu können | 

## Slide 16: Zeitplan

## Slide 17: Bisherige Ergebnisse

## Slide 18: Inhaltsverzeichnis
Einleitung
  Motivation
  Ziel der Arbeit
Stand der Technik
  Enterprise Architecture Management
  Funktionsweise einer Graph-Datenbank
  Webtechnologien zur Visualisierung
Konzeption
  Infrastrukturaufbau
  Datenmodellkonzept
  Visualisierungskonzept
  Umsetzungsmöglichkeiten für künftige IT-Systementwürfe
  Entwicklungsumgebung
Umsetzung / Implementierung
  Verwendete Technologien
  Vorgehen bei der Visualisierung
  Interpretation und Ergebnisse
Evaluation
Zusammenfassung und Ausblick
  Zusammenfassung
  Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Anhang